TECHNICAL RESEARCH  /  DECISION MEMO

RidgeCode Agent 能力差距审计

与 v0.6 追赶计划

编程任务优先 · 同模型量化 · 双档预算 · 允许快速重构

面向对象：RidgeCode 核心开发者、技术负责人、评测负责人

评估日期：2026-09-07

代码基线：main / a566ac8 / v0.5.28

结论置信度：架构与实现根因：高；相对榜单分差：低（尚无可比实跑）

核心判断  RidgeCode 的工程底座扎实，但尚未被标准任务证明为顶级任务完成系统。差距集中在量化闭环、工具调用协议、任务/证据状态、ACI、最终验证和长任务恢复。

# 0. 直接回答

## 0.1 到底还差多少

现在不能诚实地给出“差 15%”或“达到顶级 agent 的 70%”这样的单一数字。原因不是数据不够漂亮，而是没有同任务、同模型、同推理强度、同时间与工具权限的对照实验。仓库的 872 个通过测试验证了实现不回归；当前 ridgecode-eval 的 1/3（33.3%）来自脚本化 provider，只证明 harness 的分支能被触发，不能和 Terminal-Bench、SWE-bench Pro 或 TUA-Bench 横向比较。[R8][R10]

可以给出的审计级判断是：

- 平台工程：强。 有状态图、checkpoint、provider 归一化、MCP、权限门、TUI/headless、流式输出和大量确定性测试。

- 任务完成闭环：弱。 任务没有编译成可检查契约；多个工具调用会被丢弃；上下文压缩不保留完整证据；工具反馈以字符串为主；验证没有绑定最终代码版本和逐项需求。

- 对顶级 agent 的真实竞争力：未知。 在建立标准 benchmark adapter 之前，任何总分都只是主观打分。

- 工程距离：约 20–24 个工程师周。 两名熟悉 Rust/agent runtime 的工程师并行，约 10–12 个日历周可做出“编程优先”的 v0.6 候选；单人约 5–6 个月。这个估计覆盖实现、测试和基准迭代，不含大规模模型调用费用。

## 0.2 为什么它看起来“不够聪明”

用户看到的是模型的行为，但当前系统会在模型和环境之间主动损失信息与能力：

- provider 明确允许并行工具调用，核心状态却只存一个 pending_call，reason 节点只取 tool_calls 的第一个。模型即使做出正确的多动作计划，后续调用也会静默消失。[R1]

- 任务意图只存在于消息历史，没有结构化的目标、验收项、约束、交付物和非目标。系统无法回答“还有哪一条没做”。

- 6000 token 启发式阈值触发的压缩会保留用户消息和最近 8 条，但会丢掉早期工具证据、失败假设和测试因果链；持久状态只补回少量文件名、错误和 todo。[R3]

- 搜索、读文件、编辑、shell 和 MCP 输出大多是字符串。模型需要自行从自然语言前缀中恢复退出码、效果、错误类型、修改版本和重试策略。

- 验证器把任意 exit 0:、宽松的 passed 文本或无失败的 finish 当成通过候选；它不验证测试是否覆盖需求，也不保证成功证据发生在最终编辑之后。[R6]

- 独立 reviewer、计划器和多 agent 编排代码存在，但默认 CLI/TUI 路径没有把 reviewer 接进去，主运行时也没有系统性使用规划器。[R5][R9]

- 固定“只读最多 4 次 read/search”和连续 12 次探索软停等规则，把“动作多”误当成“无进展”，会强迫复杂审计过早收尾或盲目编辑。[R3][R4]

- 模型、推理强度和时间预算本身是大变量。TUA-Bench 在同一模型与 scaffold 下，仅把时限从 150 秒提高到 2400 秒，就从 33.0% 升至 60.1%；推理强度从 none 到 xhigh 又从 36.5% 升至 60.1%。如果不控制这些变量，框架改进与资源差异会混在一起。[S4]

因此，“不聪明”不是单一 LLM 问题，而是一个意图未结构化 → 动作被损失 → 环境反馈贫弱 → 证据被压缩 → 验证错误 → 提前结束的因果链。

## 0.3 最优先做什么

优先级必须是：

- P0：先量化。 接入 Harbor，建立同模型基线和机器可读运行协议。

- P0：修复调用丢失。 从单 pending_call 升级为有 ID 的调用队列/批次；provider 声明什么能力，runtime 就必须完整兑现。

- P0：重做完成判定。 从 approved: bool 升级为逐需求、绑定最终 revision 的证据验证。

- P1：任务契约与工作记忆。 让目标、约束、假设、失败路径、测试证据和下一动作成为显式状态。

- P1：升级 ACI。 搜索、文件窗口、patch、diff、diagnostics、shell 结果全部结构化并带防错反馈。

- P2：恢复与沙箱。 总时限、取消传播、side-effect journal、幂等恢复和默认隔离。

- P3：最后再启用多 agent。 只有同模型 A/B 证明增益且成本可接受才默认开启。

# 1. 研究范围、方法与限制

## 1.1 研究问题

本报告回答四个问题：

- RidgeCode v0.5.28 的真实 agent 能力由哪些机制决定？

- 它与当前顶级 terminal/coding agent 的差距落在哪些层，而非只比较产品功能清单？

- 为什么会出现任务做不完、工具用不好、重复探索、错误收尾和“显得不聪明”？

- 如何用标准 benchmark 和私有隐藏集，把改进变成可归因、可验收的工程计划？

## 1.2 方法

研究采用四类证据：

- 代码静态审计： 逐层检查 langgraph、provider、agent、tools、mcp、eval 的状态、路由、调用协议、上下文、权限、验证和编排。

- 本地动态核验： 执行 cargo test --workspace --locked；执行现有 ridgecode-eval --json；核对实际运行路径与测试专用路径。

- 公开基准与论文： Terminal-Bench 4.0/2.x、TUA-Bench、SWE-bench Pro、SWE-agent ACI、ToolSandbox、BFCL、τ-bench、METR、MAST。

- 顶级产品机制对照： 只把公开、可核验的 provider/state、progressive loading、sandbox、checkpoint 和 subagent 机制当作设计参照，不把营销功能数量当能力分数。[S12][S13][S14]

## 1.3 操作性定义

“顶级 agent”在本报告中指：在可复现的 terminal 或 repository benchmark 上表现居前，并公开可分析的 agent scaffold，例如 Claude Code、Codex、OpenHands、Mini-SWE-Agent、Terminus-2。模型与 agent 是两个变量。 同一个 scaffold 换模型可能变化数十个百分点；同一个模型换 scaffold 也会显著变化。[S2][S4]

## 1.4 限制

- 没有使用生产 API key 跑 RidgeCode 的 Terminal-Bench/SWE-bench Pro，因此相对分差尚未实测。

- Terminal-Bench 4.0 于 2026-08-28 发布，官网当日页面尚未提供可提取的完整排行榜行；本报告使用其版本、任务数、资源策略作为当前主基准，不虚构 4.0 榜首分数。[S1]

- 公共排行榜会随模型、agent 版本、超时和价格变化；报告中的外部数字均带日期语境，实施时必须重新抓取并固化 manifest。

- 仓库存在用户未提交的文档删除；本审计没有恢复或改变这些文件，也没有把它们视为产品缺陷。

# 2. 当前实证基线

## 2.1 本地测试说明了什么

cargo test --workspace --locked 的结果为 872 通过、1 忽略，覆盖图引擎、provider、MCP、工具、agent、TUI 和 eval。它说明：

- reducer/BSP/checkpoint 等实现具有很好的回归保护；

- provider 解析、权限规则、TUI 交互和大量边界条件被认真测试；

- RidgeCode 是一个工程质量明显高于普通原型的代码库。

它没有说明：

- 模型能否在陌生仓库里定位正确文件；

- 能否连续执行 20–100 次有因果关系的动作；

- 能否在失败后换策略；

- 能否正确理解模糊需求并知道何时询问；

- 能否在最终 revision 上给出足够验证；

- 能否达到 Codex/Claude Code/Terminus 的同模型成功率。

## 2.2 现有 eval 说明了什么

当前 ridgecode-eval 三个默认 case 均由 ScriptedProvider 驱动；本次运行通过 1/3（33.3%）。EvalCase 只有名称、任务、provider 和可选 revision，没有容器环境、真实仓库、oracle、隐藏测试或标准 agent trajectory。[R8]

因此它应继续承担单元级闭环回归，但不能成为产品 KPI。把它宣传为“33.3% agent 能力”会产生错误激励。

## 2.3 外部参照揭示的量级

TUA-Bench 的 120 个真实 terminal 任务上，公开论文中最强组合为 Claude Code + Claude Opus 4.8 max，成功率 65.8%；Codex + GPT-5.5 xhigh 为 64.7%；OpenHands、Mini-SWE-Agent、Terminus-2 分别为 63.4%、62.4%、60.1%。所有配置每任务跑 5 次，并报告 Pass@1、Pass@5、All-5。[S4]

这个数字不能直接减去 RidgeCode 的 33.3%，但提供两个重要尺度：

- 即便顶级组合也远未达到可靠自动化，失败不是 RidgeCode 独有现象；

- 顶部 scaffold 在最佳模型下只相差几个百分点，说明进入前沿区后，状态管理、ACI、验证、成本和稳定性比“功能是否存在”更重要。

Terminal-Bench 2.0 的论文还显示：Codex CLI + GPT-5.2 为 63%，而同一 Codex scaffold 换 GPT-5 Nano 下降 52 个百分点；Gemini 2.5 Pro 换 scaffold 可相差 17 个百分点。命令失败率为 9.2%–26.7%，其中 24.1% 的失败来自可执行文件未安装/不在 PATH，9.6% 来自可执行阶段错误。[S2]

这意味着追赶计划必须同时分解：模型上限、运行预算、agent scaffold、工具环境、验证器。只看最终 pass rate 无法知道改对了哪一层。

# 3. 差距矩阵

| 维度 | RidgeCode 现状 | 顶级系统的必要能力 | 判断与优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可比评测 | 脚本化 3 case；无标准容器任务 | 版本固定、可复跑、结果/轨迹/成本完整 | 未验证，P0 |
| provider 协议 | request 只有 messages/tools；Responses 开并行 | 全调用保真、能力协商、结构输出、状态续接 | 弱，P0 |
| 动作执行 | 单 pending_call，只取首个 call | 调用队列、依赖/冲突调度、取消与回填 | 严重缺陷，P0 |
| 任务表示 | 原始 prompt + todo | 目标、约束、交付物、逐项成功条件 | 弱，P1 |
| 上下文/记忆 | 6000 token 触发裁剪；少量 durable facts | 语义工作记忆、证据账本、provider-native state | 中弱，P1 |
| ACI/工具 | 字符串结果；搜索/编辑能力有限 | 紧凑动作、typed feedback、diff/diagnostic/guardrail | 中弱，P1 |
| 验证/停机 | 宽松成功信号；reviewer 默认未接入 | 最终 revision 上逐需求证据，明确 incomplete | 弱，P0 |
| 长任务可靠性 | 图 checkpoint；副作用非 exactly-once | 总 deadline、journal、幂等/人工对账、crash resume | 中，P2 |
| 安全与自主 | jail + 危险命令拦截；OS 沙箱可选 | 默认文件/网络隔离，边界内低摩擦自治 | 中弱，P2 |
| 多 agent | 能定义/dispatch；编排多为库路径 | 结构化交接、验证、预算、A/B 证明增益 | 中弱，P3 |
| UX/可观测 | TUI、流式、权限弹窗、tracing、run 记录 | 能力不直接等于 UX，但基础完整 | 强，维持 |

判断： 差距不是“每层都差一点”，而是几个关键断点会让其余投入无法兑现。尤其是调用丢失和错误完成判定，属于 P0 正确性问题，不是调参问题。

# 4. 根因审计

## 4.1 P0：provider 与执行器的契约自相矛盾

responses.rs 发送 parallel_tool_calls: true，Completion 也允许多个 tool call；但 AgentState 只有 Option<ToolCall>，reason_patch 使用 into_iter().next()。结果是：

- 多个独立读取只执行第一个；

- 模型以为已经安排的后续验证永远不会发生；

- assistant 消息和实际工具结果不成对，下一轮语义漂移；

- 表面症状是模型“忘了”“重复”“工具不会用”，实际是 runtime 丢动作。

修复标准不是把 parallel_tool_calls 改为 false 就结束。短期可关闭以止血；v0.6 必须让协议完整支持多个调用，并按副作用与路径冲突调度。

## 4.2 P0：完成判定没有证明“任务完成”

当前 verify_ok 接受：当前或历史 shell 成功、含 passed 且不含 failed 的输出，或模型 finish 且没有结构化失败。问题包括：

- true、echo passed、无关测试的退出 0 都可能成为“成功证据”；

- 先跑绿测试、再改坏代码，历史绿灯仍可能存活；

- 没有逐需求覆盖映射；

- modified_files 来自动作意图，不等同于最终 git diff；

- 信息类任务可仅凭模型收尾通过；

- reviewer 只读轨迹文本并通过查找 APPROVE/REJECT 判定，而且默认 CLI/TUI 路径传入 None。[R5][R6]

这会同时制造两类失败：假成功和不必要重试。二者都会让用户觉得系统“不知道自己在做什么”。

## 4.3 P1：没有显式任务契约

当前状态能记录消息、工具输出、todo、已改文件、最后错误、最近路径和 shell job，但没有：

- 原始目标的规范化版本；

- must/should 约束；

- 交付物与位置；

- 不允许发生的副作用；

- 每条需求的状态和证据；

- 需要询问用户的缺口；

- 可接受的假设与非目标。

缺少这些字段后，规划、上下文压缩、验证、恢复和多 agent 都只能围绕自由文本猜测。系统不是“没有 plan 工具”，而是plan 没有成为状态机的一等对象。

## 4.4 P1：压缩保住了意图，却没有保住因果证据

当前策略有两个优点：静态 prompt 前缀稳定、历史有界；且会保留所有用户消息，避免用户纠偏丢失。但它仍会丢：

- 哪个假设被哪个命令证伪；

- 哪个测试对应哪个 requirement；

- 当前代码 revision 与证据 revision；

- 失败重试的策略变化；

- 工具调用 ID、provider reasoning item 和 continuation state。

OpenAI 的当前模型指南明确建议长任务压缩保留已完成动作、活动假设、ID、工具结果、未决阻塞和下一具体目标，并优先用 Responses 的 multi-turn state/compaction/structured outputs。[S12][S13] RidgeCode 需要从“裁消息”升级为“压事件、保语义状态”。

## 4.5 P1：ACI 对模型不友好

SWE-agent 的同模型消融显示，定制 ACI 相比纯 shell 提升 10.7 个百分点；移除专用编辑器下降 7.7 点，展示整个文件而非 100 行窗口下降 5.3 点，去掉 lint guardrail 下降 3 点。[S7]

RidgeCode 已有专用文件工具，这是好基础，但缺少关键反馈闭环：

- 搜索没有 filename/symbol/context/count/refinement 的统一结构；

- 编辑依赖精确字符串匹配，缺少 preimage hash、patch hunk、原子多文件修改和失败定位；

- 编辑后不总是返回精确 diff、诊断和新 revision；

- shell 混合 stdout/stderr，缺少统一 status/retryable/artifact 字段；

- MCP tool effect 与幂等性元数据不足；

- read-only 模式直接不暴露全部 MCP spec，即使 MCP 工具本身只读。[R7]

工具不是越多越好。需要的是少量、紧凑、能反馈实际效果、能阻止级联错误的动作。

## 4.6 P1：静态防跑飞规则误伤复杂任务

“最多 4 次 read/search”与 MAX_EXPLORE=12 是为了防止无休止浏览，但它们把调用次数当作进展代理。大型仓库定位、研究审计、跨模块 bug 往往需要超过这些次数。更合理的停滞判定应观察：

- 是否获得新证据；

- 是否缩小候选路径；

- 是否改变假设；

- 是否产生 diff；

- 测试结果是否变化；

- requirement 是否从 unknown 变为 satisfied/blocked。

只有连续若干轮这些状态都不变，才是无进展。

## 4.7 P2：checkpoint 不等于副作用安全

图引擎能按超步保存状态，但工具副作用发生在 checkpoint 之前。若进程在“文件已写/外部 API 已调用”之后、checkpoint 之前崩溃，恢复可能重放动作。shell job registry 又是进程内状态，重启后持久化 job ID 不等于能重新 attach。

顶级长任务 runtime 需要 write-ahead ToolIntent、完成后的 ToolResult、幂等键/前置条件、不可幂等工具的人工对账状态，以及贯穿 provider/工具/子 agent 的统一 deadline/cancellation。

## 4.8 P2：安全边界限制了可用自治

当前 jail 与危险命令模式是必要的轻量护栏，但不是 OS 隔离。没有默认文件系统和网络沙箱时，只能通过频繁审批限制风险；频繁审批又中断长任务。Claude Code 的公开方案同样强调文件系统与网络隔离共同存在，才能在边界内减少审批并提高自治。[S14]

RidgeCode 不应把 OS 沙箱写进 Rust 内核；应遵循项目北极星，通过 Harbor/Docker、Windows sandbox provider 或配置的外部 sandbox_cmd 提供强隔离，并在 benchmark/autonomous strict mode 下 fail closed。

## 4.9 P3：多 agent 不是首要解

代码库已经有只读 sub-agent、route、dispatch、planner 与 A2A 基础，但生产主链路没有把它们变成可靠的任务分解系统。直接默认开启会放大：

- 模糊任务分解；

- 无证据的文本交接；

- 重复搜索与成本；

- reviewer 对错误前提的确认。

MAST 对 1,642 条 multi-agent trace 的研究把失败归为系统设计、agent 间对齐和验证/终止三类；这与 RidgeCode 当前最弱的层高度重合。[S11] 因而必须先把单 agent 核心做对，再用同模型 A/B 证明多 agent 的净收益。

# 5. 量化比较方案

## 5.1 基准组合

| 层级 | 基准 | 作用 | 本阶段定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主基准 | Terminal-Bench 4.0，66 tasks | 当前 terminal 长任务、容器与执行验证 | v0.6 首要外部 KPI |
| 纵向校准 | Terminal-Bench 2.1，89 tasks | 与已有论文/历史结果衔接 | 每周子集、里程碑全量 |
| 编程深水区 | SWE-bench Pro，1,865 tasks | 多文件、长补丁、fail-to-pass + pass-to-pass | 100 题迭代，发布前 731 public |
| 工具诊断 | BFCL V4 + ToolSandbox | 参数、并行、多轮、状态依赖、缺信息 | provider/ACI 回归门 |
| 私有防过拟合 | RidgeBench hidden | RidgeCode 特有恢复、MCP、Windows/Linux | 每 PR/nightly |
| 第二阶段通用性 | TUA-Bench，120 tasks | Office/Web/系统/科学/多媒体 | 编程目标达成后启用 |

Terminal-Bench 4.0 是当前版本，使用 terminal-bench/terminal-bench@4.0.0，66 个任务，统一 8 小时 agent timeout；它修复 19 个任务并移除 8 个饱和或质量有问题的任务。[S1] Terminal-Bench 2.1 修复了 2.0 的 89 个任务中的 28 个，适合做历史校准而非当前唯一 KPI。[S3]

SWE-bench Verified 只保留 smoke 价值，不作为发布 KPI。OpenAI 对 138 个困难样本的审计发现 59.4% 有实质测试/描述问题，并观察到所有被测 frontier model 存在污染迹象，因此建议改用 SWE-bench Pro。[S6]

## 5.2 公平性原则

任何“RidgeCode vs 顶级 agent”报告必须固定：

- dataset 名称、精确版本和任务 hash；

- agent commit/binary SHA；

- 完整模型 slug、provider backend、reasoning effort；

- 每任务 wall timeout、模型/tool/idle timeout；

- 最大输出、总 token/成本预算；

- 网络、CPU、内存、GPU 与 sandbox；

- task prompt/template 与 project rules；

- attempt 数、seed、重试规则；

- agent 配置 hash 与工具清单；

- verifier 版本和无效 trial 处理规则。

比较至少分三条线：

- Scaffold A/B： RidgeCode、Codex、Terminus 使用相同模型/effort/backend。

- RidgeCode 增量 A/B： 同一模型下只替换一组 runtime 改动。

- 产品 ceiling： 各 agent 使用自己的最佳公开组合，回答“用户能得到的最好结果”，但不用于归因。

## 5.3 双档运行预算

研发档（持续反馈）：

- 固定一个可长期获得的主模型，reasoning=high；

- 15–20 个分层校准任务，每配置 3 次；

- 每任务 20 分钟软上限，超时单独统计而非静默重跑；

- 每个 PR 跑 5 个 smoke，nightly 跑完整校准集；

- 优化目标是 pass@1、工具错误率、验证准确率和 cost/solved。

里程碑档（测上限）：

- reasoning=xhigh/max，采用 benchmark 官方时限；

- Terminal-Bench 4.0：66 × 5；

- Terminal-Bench 2.1：89 × 5（可降低频率）；

- SWE-bench Pro：先 100 题分层子集 × 3，发布候选再跑 731 public × 1；

- 报告 bootstrap 95% CI、Pass@1、Pass@5、All-5、成本与 p50/p95 时延。

若每次 trial 的平均成本为 C，研发档两套 scaffold 的一次完整 A/B 约为 20 × 3 × 2 × C = 120C；TB4 全量同模型双 scaffold 为 66 × 5 × 2 × C = 660C。预算必须作为 manifest 的硬限制，不能只限制步数。

## 5.4 指标定义

- Pass@1： 单次随机运行成功概率，主能力指标。

- Pass@5： 五次至少一次成功，衡量可恢复上限。

- All-5： 五次全部成功，衡量可靠性；对生产价值高于偶发成功。

- Cost/solved： 总模型和工具成本 ÷ 成功任务数。

- Verifier FP/FN： agent 认为成功但 oracle 失败 / agent 判失败但 oracle 成功。

- Tool validity： 工具名、schema、参数、调用配对和结果回填的正确率。

- No-progress rate： 连续三轮无新证据、无 diff、无测试变化、无 requirement 状态变化的比例。

- Context-loss rate： 后续动作违反已确认约束或重复已完成工作；沿用 Terminal-Bench failure taxonomy。[S2]

- Recovery safety： crash/restart 后重复副作用数、丢失完成结果数、无法对账数。

## 5.5 v0.6 候选门槛

外部基线完成后冻结最终数值。当前建议门槛：

- Terminal-Bench 4.0 同模型 Pass@1 与 Codex/Terminus 中较优者相差不超过 5 个百分点，paired bootstrap 95% CI 的劣势上界不超过 8 点；

- All-5 相差不超过 10 点；

- cost/solved 不超过同模型参考的 1.25 倍；

- RidgeBench hidden Pass@1 ≥ 70%，All-3 ≥ 55%；

- verifier adversarial set 零假成功；

- 无静默丢失 tool call，工具名/参数/回填协议错误率 < 5%；

- crash-injection 中不可重复副作用为 0；无法自动确认时必须返回 blocked/reconciliation_required，不能假装成功。

这些是 release gate，不是对当前成绩的估计。第一次基线完成后，应按任务难度和置信区间调整，而不是为了好看降低 oracle 标准。

# 6. 目标架构

## 6.1 运行状态从“聊天记录”升级为“任务状态”

建议增加四个核心对象：

TaskContract {

objective, requirements[], constraints[], deliverables[], non_goals[],

assumptions[], clarification_policy

}

WorkingMemory {

facts[], hypotheses[], decisions[], failed_attempts[],

requirement_coverage[], evidence_refs[], next_action

}

ToolResultV1 {

call_id, name, status, effect, exit_code, stdout, stderr,

duration_ms, truncated, artifacts[], state_delta, diagnostics[], retryable

}

RunOutcomeV1 {

status: success | incomplete | blocked | failed | cancelled | timeout,

requirement_results[], evidence_refs[], changed_files[],

final_revision, usage, timings, unresolved[]

}

简单任务可以绕过显式规划；复杂修改任务必须生成结构化 contract/plan。交互模式遇到高影响歧义进入 NeedUserInput；非交互模式只能选择可逆、最小风险假设，否则返回 blocked。

## 6.2 工具调用成为有日志的事务

建议生命周期：

- provider 返回一个或多个带 call_id 的调用；

- runtime 校验 schema，失败生成 typed InvalidArguments 并允许一次修复；

- 写入 ToolIntent，包含 effect、幂等键、前置 revision、deadline；

- scheduler 并行执行纯读/无冲突调用，串行执行 shell/写入/冲突路径；

- 记录完整 ToolResultV1 与 artifact/log 引用；

- reducer 原子更新状态、证据和工作区 revision；

- 只有所有结果回填后才继续 reason。

短期止血：若 runtime 尚未支持多调用，provider 层必须明确 parallel_tool_calls=false，并加 conformance test；不能继续“声明 true、只做第一个”。

## 6.3 上下文分层

每次请求由四层组成：

- 冻结前缀： task contract、project rules 摘要、核心安全策略；利于缓存。

- 结构化工作记忆： 当前假设、requirement coverage、证据、revision、未决阻塞。

- 近期原始事件： 少量完整 tool call/result，保留局部因果关系。

- 按需引用： 大日志、diff、文件窗口、skill body、MCP schema 通过 artifact ID 加载。

支持 Responses API 时使用 previous_response_id/conversation state、reasoning item replay、structured outputs、compaction 和 tool search；不支持时走确定性事件压缩降级路径。[S12][S13]

## 6.4 Progressive loading

- session 初始只注入 skill 名称和短描述；触发后才加载 body/reference；

- MCP 初始只暴露 server/tool 索引，具体 schema 按需加载；

- project rules 按路径作用域加载；

- sub-agent 只预装与任务相关的 rules/skills；

- 大型日志和文件内容永不复制进永久状态，只保留摘要、hash 和可重读引用。

Claude Code 的公开文档采用相同方向：skill body 按需加载、MCP schema 延迟加载、subagent 隔离上下文。[S14] 这应作为机制参照，而非照搬产品实现。

## 6.5 验证成为逐需求证明

每个 requirement 的状态为 unknown / satisfied / failed / blocked / waived，且 satisfied 必须引用：

- 最终 workspace revision；

- 执行过的命令与退出码；

- 对应测试/检查的范围；

- artifact/diff/hash；

- 时间戳与调用 ID。

任一编辑都会使旧 revision 的相关成功证据失效。非平凡代码修改至少需要：复现或目标测试、最终 revision 上目标测试、合理非回归检查、实际 diff 检查。独立 reviewer 只接收 task contract、最终 diff 和证据包，并返回结构化 verdict，不读取冗长自述轨迹。

# 7. 详细实施路线

## 7.1 Phase 0 — 基线与机器协议（第 1 周，约 2 工程师周）

目标： 在改 agent 之前先得到可重复的真实分数。

交付：

- 新增 ridgecode run 的非交互协议：--task-file --cwd --output json --artifacts-dir --ephemeral --wall-timeout --model --reasoning-effort --max-tokens；

- stdout 只输出一个 RunOutcomeV1 JSON，日志/进度走 stderr；

- 退出码建议：success=0、incomplete=2、blocked=3、failed=1、cancelled=130、timeout=124；

- --ephemeral 禁用继承会话/信号；run/session/signal artifact 可定向到工作区外；

- Harbor BaseInstalledAgent adapter，在任务容器内安装固定 SHA 的 ridgecode；

- benchmark manifest、ATIF/trajectory 转换和结果汇总；

- 5 个本地 smoke task，验证工作目录没有被 .ridge 日志污染。

验收：

- 同一 manifest 重跑产生同 schema、同任务集合和可比较结果；

- Harbor oracle 与 RidgeCode adapter 均可完成 5 个 smoke；

- timeout/取消/失败不会返回 exit 0；

- 所有 trial 都能追溯二进制 SHA、配置 hash 和 provider usage。

涉及：crates/agent/src/main.rs、run.rs、crates/eval，新增 eval/harbor/ 外部 adapter。Harbor 原生支持不修改其源码的 installed agent 集成。[S15]

## 7.2 Phase 1 — Provider/Action Protocol V2（第 2–3 周，约 3 工程师周）

目标： 不再丢动作，完整利用模型工具能力。

交付：

- CompletionRequestV2：tool policy、allowed tools、parallel mode、max calls、reasoning effort、max output、structured schema、conversation cursor、deadline；

- CompletionV2：全部 calls、finish reason、provider state/cursor、usage、incomplete details；

- pending_calls: VecDeque 或 batch DAG，按 call ID 回填；

- 读工具并行，写/shell/路径冲突串行；

- malformed JSON 不再吞成 {}，返回 typed schema error 和有界 raw fragment；

- provider capability negotiation 与 stateless fallback；

- Responses 支持 state continuation/compaction，其他 provider 保持兼容。

验收：

- 多调用、乱序 SSE fragment、取消、无效参数、usage、reasoning state 的 conformance fixtures 全过；

- 随机生成 10,000 组 call/result 序列，无 call 丢失、重复或错配；

- provider 不支持的能力在请求前降级并记录，不在运行中静默忽略。

涉及：crates/provider、crates/agent/src/state.rs、graph.rs、context.rs。

## 7.3 Phase 2 — Task Contract 与语义工作记忆（第 3–5 周，约 3–4 工程师周）

目标： 让 agent 知道“要完成什么、还缺什么、为何这么做”。

交付：

- TaskContract、ExecutionPlan、RequirementState、EvidenceLedger；

- 复杂度路由：简单问答/单文件小改绕过 planner，复杂任务先结构化；

- NeedUserInput/Blocked 成为状态，不再伪装成普通 final；

- facts/hypotheses/decisions/failed attempts/next action 的 reducer；

- 模型 profile 驱动 token budget，预留 output/reasoning 空间；

- provider-native compaction + deterministic event compaction；

- progressive skill/tool/project-rule loading；

- 用“状态增量”替换固定 4/12 次探索限制。

验收：

- 压缩前后，100% 保留明确需求、约束、ID、未决问题、最新错误、测试证据与下一目标；

- 20 个长轨迹 replay 中不重复已完成 subgoal，不违反已确认用户约束；

- 简单任务的 p50 token/latency 不退化超过 10%。

涉及：state.rs、context.rs、brain.rs、knowledge.rs。

## 7.4 Phase 3 — ACI 与工具结果 V1（第 4–6 周，约 3–4 工程师周）

目标： 把模型每一步变成高信息量、低歧义的动作。

交付：

- 统一 ToolResultV1；stdout/stderr/status/effect/retryable 分离；

- search 支持 filename、glob、literal/regex、context、count、结果上限和 refine hint；有 rg 时优先使用，无则 typed fallback；

- read 支持 line window、total lines、content hash/revision；

- 一等 patch 工具：preimage/revision、multi-file atomic、返回 unified diff；

- 编辑后运行配置化 syntax/lint hook；失败回滚或明确阻断；

- shell 支持 start/poll/stdin/cancel，返回 cwd、shell、exit、duration、no-output marker 和 durable log；

- MCP/built-in 统一 capability/effect/risk/idempotency 元数据；

- read-only 模式允许 effect=Explore 的 MCP；审批按风险而非工具名。

验收：

- SWE-agent 风格 ACI 消融：typed search/edit/lint 组合相对旧工具在 RidgeBench localization 子集有统计显著提升；

- patch precondition 冲突不会覆盖用户改动；

- 任意 tool result 均不依赖文本前缀才能判断 status；

- read-only MCP、dispatch 和 todo 不产生无意义审批。

涉及：crates/tools、crates/mcp、crates/agent/src/exec.rs、mcp_tools.rs、guard.rs。

## 7.5 Phase 4 — Verification & Finalization（第 6–8 周，约 4 工程师周）

目标： 不把“做了动作”误报成“完成任务”。

交付：

- 用 RunStatus 替换核心 approved: bool；

- requirement-level verifier，证据绑定 final revision；

- change task 必须检测真实 filesystem/VCS diff；

- 最终 revision 上执行目标测试与合理非回归检查；

- 检测删除测试、修改 verifier、生成垃圾、无关 diff；

- 非平凡任务默认独立 reviewer；输入为 contract + diff + evidence，输出 strict JSON；

- 完成前检查 pending calls、live jobs、todo、unresolved requirements；

- incomplete/blocked 提供可继续的明确 handoff。

对抗集至少包含：

- true 或空命令退出 0；

- 输出正文包含 “passed”；

- 先绿后编辑；

- 删除失败测试；

- 修改 verifier；

- 伪造 shell 文本；

- 使用旧 revision 的证据；

- 只完成部分 requirement；

- 模型声称完成但没有 artifact。

验收：

- adversarial verifier set 假成功率为 0；

- hidden oracle 上 verifier FP=0，FN < 5%；

- reviewer 故障时降级为 incomplete/blocked，不绕过确定性证据。

涉及：brain.rs、graph.rs、run.rs、eval。

## 7.6 Phase 5 — 长任务可靠性与安全（第 8–10 周，约 3 工程师周）

目标： 可以跑很久，但不会无限跑、重复副作用或越界。

交付：

- RunLimits：总 wall、model/tool/idle timeout、token/cost cap；

- cancellation/deadline 贯穿 provider、shell、MCP、sub-agent；

- write-ahead ToolIntent / completed ToolResult journal；

- file edit 幂等键与 precondition；非幂等 MCP 不支持恢复时进入人工对账；

- shell durable descriptor/log，能重连则重连，不能则确定性 settle；

- 只对 429/5xx/timeout 等分类错误做共享 deadline 内的 jitter retry；

- benchmark/autonomous strict mode 默认外部沙箱；

- trace 脱敏与统一 failure taxonomy。

验收：

- 在副作用前、后、checkpoint 前后注入 crash，重复文件修改/外部副作用为 0；

- provider 断流、malformed SSE、进程 kill/restart 均产生正确终态；

- 24 小时 soak 中无无限循环、孤儿 job 或预算越界。

## 7.7 Phase 6 — 有条件启用多 agent（第 10–12 周，约 2–3 工程师周）

目标： 只在可分任务中购买并行性，不用 agent 数量掩盖单体缺陷。

交付：

- runtime 复杂度路由，默认 root 单写者；

- explorer/planner/test-reviewer 三类任务可并行；

- AgentReport {claims, evidence_refs, open_questions, confidence, recommendation}；

- sub-agent 获得 task contract、相关 project rules/skills 和预算/deadline；

- root 必须验证交接 claims，不能把文本结论直接当事实；

- writer 隔离使用独立 worktree，首版仍建议 root sole writer。

开启门槛：

- 同模型 hard subset A/B 提升 ≥ 3 个百分点或达到统计显著；

- cost/solved 增长 ≤ 25%；

- 验证 FP 不上升；

- 无重复写冲突。否则保持 feature flag 关闭。

# 8. 两人 12 周排期

| 周期 | 工程师 A（runtime/provider） | 工程师 B（eval/tools/verify） | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | machine run protocol、artifact routing | Harbor adapter、5 smoke、manifest | M0 可测量 |
| W2–3 | Provider V2、call batch、state continuation | conformance/fuzz、BFCL 诊断 | M1 不丢调用 |
| W3–5 | TaskContract、memory、compaction | RidgeBench v1、progress detector | M2 不丢目标 |
| W4–6 | tool scheduler、MCP metadata | search/read/patch/shell typed ACI | M3 工具可用 |
| W6–8 | revision/evidence reducer | verifier、reviewer、对抗集 | M4 不假成功 |
| W8–10 | journal、resume、limits/cancel | sandbox、crash/soak tests | M5 可长跑 |
| W10–12 | 条件式 orchestration | 全量 benchmark、失败复盘 | v0.6 RC |

关键路径是：可测量 → 不丢调用 → 任务/证据状态 → ACI → 验证 → 恢复 → 多 agent。Phase 2/3 可部分并行，但 Phase 4 必须使用前面建立的 revision 与 typed result。

# 9. 按 crate 的工作包

## crates/provider

- 引入 request/completion V2 与 provider capability；

- Responses state、structured output、tool policy、max calls/output、deadline；

- 保留所有 calls，参数解析失败显式化；

- 建立跨 Anthropic/OpenAI/compatible endpoint 的 conformance suite。

## crates/agent

- AgentState 增加 contract、plan、pending batches、working memory、evidence、revision、run limits/status；

- 重写 reason/act/verify/finalize 路由；

- 复杂度与 clarification 路由；

- progressive knowledge、structured sub-agent report；

- 默认生产 reviewer 只在非平凡任务启用。

## crates/tools

- typed result、rich search、windowed read、transactional patch；

- shell stdin/poll/cancel 与 durable logs；

- syntax/lint hook 通过配置/MCP/SKILL 扩展，不把 AST/LSP/RAG 依赖塞进内核。

## crates/mcp

- tool metadata：effect/risk/idempotency/retry semantics；

- schema lazy loading 与 read-only filtering；

- call journal/correlation ID/cancellation。

## crates/eval

- 保留 scripted cases 作为单元回归；

- 增加 environment/oracle/attempt/seed/manifest/trajectory；

- Harbor adapter、RidgeBench、统计与 failure taxonomy；

- verifier FP/FN 和 crash safety 成为一等指标。

## crates/langgraph

- 尽量不加入 LLM 特定逻辑；

- 只补通用 deadline/cancellation、durable event/checkpoint 接缝；

- 保持 reducer/BSP/checkpointer 的纯引擎边界。

# 10. RidgeBench 私有集设计

建议第一版 60 题：20 个 visible dev、40 个 private holdout。每题有可重置容器/fixture、自然语言任务、隐藏 verifier 和故障标签。

任务分布：

- 10：代码定位与只读回答；

- 10：单文件 bug 与精确验证；

- 10：多文件 feature/refactor；

- 6：失败测试诊断与策略切换；

- 5：工具参数错误、缺 executable、输出截断后的恢复；

- 5：模糊需求与 NeedUserInput；

- 4：长 shell job、poll/stdin/cancel；

- 4：crash/resume 与幂等副作用；

- 4：stateful MCP 多步依赖；

- 2：Windows/Linux shell 差异。

每题至少包含：显式 requirement 列表、禁止项、task setup、oracle verifier、gold evidence 类型、允许副作用、资源限制、失败标签。20% 的失败轨迹进行人工复核，使用 execution/coherence/verification/provider/tool/infra 六类根因。

ToolSandbox 的 milestone DAG 思路值得复用：中间步骤可以有多条合法路径，但最终世界状态和关键依赖顺序必须可验证。[S8] τ-bench 的 final database state 与重复成功指标可用于 stateful MCP 场景。[S16]

# 11. 评测节奏与决策机制

## 每个 PR

- 872 个现有测试及新增 conformance；

- RidgeBench 5 smoke；

- verifier adversarial 全集；

- schema/trace snapshot；

- 禁止性能回归超过预设阈值。

## Nightly

- 20 题开发集 × 3；

- 输出 pass@1、All-3、cost/solved、失败类型、top regressions；

- 自动对比 main 与候选 commit，失败超过阈值阻止合并队列。

## Weekly

- Terminal-Bench 2.1 分层子集；

- BFCL/ToolSandbox 诊断集；

- 人工复核 20% 新失败和全部 verifier disagreement。

## Milestone / Release

- TB4 66 × 5；

- 必要时 TB2.1 89 × 5；

- SWE-bench Pro 100 × 3，RC 再做 731 × 1；

- 输出成对 task matrix，而非只给平均分；

- 任何提升必须说明模型、时间、成本、工具、prompt、失败率是否同时变化。

停止/回滚条件：

- pass@1 提升但 verifier FP 增加；

- cost/solved 恶化 > 25% 且 All-k 无显著改善；

- public benchmark 升、private holdout 降；

- 重试/步数增加但状态进展率下降；

- 多 agent 增加吞吐却产生写冲突或证据不可追溯。

# 12. 不应该优先做的事

- 不继续堆更长的 BASE_SYSTEM；当前问题是状态与协议，不是缺一句“请认真思考”。

- 不用更大 MAX_STEPS 掩盖无进展；更多 turns/tokens 与成功并不必然相关。[S2]

- 不先把更多 TUI 功能当 intelligence 工作；TUI 已是强项。

- 不把向量库、AST、LSP、tiktoken 或领域 RAG 塞进 Rust 内核；遵守项目北极星，通过 MCP/SKILL 外置。

- 不先默认开启多 agent；先证明单体闭环，再购买并行性。

- 不用只换更强模型宣称 scaffold 进步；模型选择可能带来几十个百分点变化。[S2][S4]

- 不针对公开题写 special case；所有优化必须同时通过 private holdout。

- 不把一次成功当可靠性；至少同时看 Pass@1 与 All-k。

# 13. 前 30 天可执行清单

## 第 1 周

- 冻结 benchmark manifest schema 和 RunOutcomeV1。

- 实现 ridgecode run --output json --ephemeral。

- 完成 Harbor adapter 与 5 个 smoke。

- 用同一主模型跑 RidgeCode、Codex、Terminus 的 15–20 题开发基线。

- 发布第一份“分数 + 轨迹失败分类”，明确置信区间。

## 第 2 周

- 紧急关闭不兑现的 parallel tool calls。

- 引入 pending call batch/call ID；先支持顺序完整执行。

- 增加 multiple calls、invalid args、SSE/cancel conformance。

- 把 malformed arguments 从 {} 改为 typed repair error。

## 第 3 周

- 定义 TaskContract/RequirementState/EvidenceRef。

- 将完成状态拆成 success/incomplete/blocked/failed/timeout。

- 建立最终 revision hash 和证据失效规则。

- 上线 verifier adversarial set；禁止任何假成功进入 main。

## 第 4 周

- 统一 ToolResultV1。

- 完成 search/read/patch 的第一个 typed 版本。

- 移除固定 4 次只读限制，以状态进展判断替代。

- Nightly 对比旧/新 ACI，决定下一轮优先级。

30 天出口标准：有可相信的基线；不再丢调用；不再把明显未完成当成功；能解释每一次失败属于模型、scaffold、工具、验证还是基础设施。

# 14. 风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| Benchmark 持续版本变化 | 分数不可纵比 | 固定 dataset ref/hash；TB2.1 保留校准；升级做 parity run |
| 全量试验成本高 | 反馈周期过长 | 双档基线、分层小集、失败复用、cost cap |
| Provider 能力不一致 | V2 变成大量特判 | capability negotiation + conformance + 明确降级 |
| 验证器过严/过松 | 假失败或假成功 | hidden oracle、FP/FN、人工复核 disagreement |
| 快速重构破坏兼容 | v0.5 用户受影响 | CLI compatibility shim；V2 schema 版本化；一次迁移说明 |
| Windows 沙箱与容器差异 | 本地/Harbor 行为分叉 | OS 抽象测试、Windows 私有题、strict mode 能力探测 |
| 公开榜单过拟合 | 表面提升、真实退化 | 40 题隐藏集、canary、禁止题目特判、盲评 |
| 多 agent 放大错误 | 成本和不确定性上升 | feature flag、root sole writer、structured report、A/B gate |

# 15. 最终决策建议

建议把 v0.6 定义为一次 Agent Runtime Correctness Release，而不是功能发布：

- 版本目标不是“多几个工具/命令”，而是“可量化、不丢调用、目标不漂移、证据可追溯、不假成功、可恢复”；

- 允许对 CompletionRequest、AgentState、verify 和 headless 协议做 V2 级重构；

- 保持 langgraph 纯引擎与 MCP/SKILL 扩展边界，不把领域能力塞回内核；

- 先以编程任务建立竞争力，再用 TUA-Bench 验证跨领域北极星；

- 每个阶段都必须用相同模型 A/B 证明，不接受仅凭 demo 或模型自述验收。

如果 Phase 0 的同模型基线已经接近参考 agent（≤5 点），则缩小 Phase 2/3 范围，优先验证与可靠性；如果落后 >20 点，先用 trajectory 分类判断是调用丢失、工具摩擦、模型配置还是任务状态，禁止一次性重写所有层。基线决定投入顺序，代码审计决定首批假设。

# 附录 A：证据与来源

## 外部来源

- [S1] Terminal-Bench 4.0 / Harbor Hub. 当前版本、66 tasks、8 小时时限、修复/移除任务与运行命令。www.tbench.ai ；hub.harborframework.com

- [S2] Terminal-Bench 2.0 paper. 顶部成绩、模型/scaffold 影响、failure taxonomy、命令失败与 turns/tokens 结论。arxiv.org

- [S3] Terminal-Bench 2.1 release. 89 题中修复 28 题及三类 benchmark 缺陷。github.com

- [S4] TUA-Bench. 120 题、五类任务、五次 trial、顶级 agent 成绩、time/effort/cost 消融。arxiv.org

- [S5] SWE-bench Pro. 1,865 tasks、41 repos、public/held-out/private 与执行测试设计。github.com ；labs.scale.com

- [S6] OpenAI 对 SWE-bench Verified 的审计。 59.4% 困难审计样本有实质问题、污染风险、建议 SWE-bench Pro。openai.com

- [S7] SWE-agent ACI paper. 同模型 ACI +10.7pp，以及 search/edit/view/lint 消融。arxiv.org

- [S8] ToolSandbox. Stateful tool execution、隐式依赖、交互用户、milestone/final state。machinelearning.apple.com

- [S9] BFCL V4. 多轮、agentic、hallucination、format/tool-call 诊断。gorilla.cs.berkeley.edu

- [S10] METR Time Horizon 1.1. 228 tasks、长任务 p50 time horizon；用于说明 frontier 仍非无限可靠。metr.org

- [S11] MAST. Multi-agent 系统设计、agent 对齐和验证/终止失败分类。arxiv.org

- [S12] OpenAI model guidance. Responses、reasoning、structured outputs、state、compaction、tool search。developers.openai.com

- [S13] OpenAI Responses create reference. tool choice、parallel/max calls、max output、previous response/conversation。developers.openai.com

- [S14] Claude Code public docs. Progressive skill/MCP loading、subagent context、checkpoint 与 OS sandbox。code.claude.com ；code.claude.com ；code.claude.com

- [S15] Harbor agent integration. BaseInstalledAgent 与自定义 agent 运行方式。www.harborframework.com

- [S16] τ-bench. 动态 user/tool/policy interaction 与 final state、重复成功。arxiv.org

## 仓库证据

- [R1] 调用丢失： crates/agent/src/state.rs:51 的 pending_call: Option<ToolCall>；crates/agent/src/graph.rs:485 的 tool_calls.into_iter().next()；crates/provider/src/responses.rs:63 的 parallel_tool_calls: true。

- [R2] 请求能力： crates/provider/src/lib.rs:407 的 CompletionRequest 只有 messages 与 tools。

- [R3] 上下文与探索： crates/agent/src/context.rs 的 AUTO_COMPACT_TOKENS=6000、AUTO_COMPACT_KEEP=8 与 durable_state_block；crates/agent/src/state.rs:306 的 MAX_EXPLORE=12。

- [R4] 只读硬限制： crates/agent/src/brain.rs:209-212 的最多 4 次 read/search 提示。

- [R5] reviewer wiring： crates/agent/src/graph.rs:233-268 的 full CLI builder 传 reviewer=None；:1035-1073 为可选 reviewer 路径。

- [R6] 完成判定： crates/agent/src/brain.rs:344-407 的 tool_output_ok、verify_ok、historical_shell_ok。

- [R7] read-only MCP： crates/agent/src/graph.rs:361-373 仅在 !read_only 时扩展 MCP specs。

- [R8] eval： crates/eval/src/main.rs 默认使用 ScriptedProvider；crates/eval/src/lib.rs:23 的 EvalCase 没有环境/oracle。

- [R9] 编排 wiring： crates/agent/src/orchestrate.rs:797+ 存在 run_planned*，但 CLI/TUI 主运行路径未调用。

- [R10] 本地核验： 2026-09-07 执行 cargo test --workspace --locked，872 passed、1 ignored；执行默认 ridgecode-eval --json，1/3 scripted cases 通过。

# 附录 B：Claim–Source Ledger

| 关键主张 | 证据 | 类型 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前无法给出可比数字差距 | R8、R10、S1、S4 | 本地实跑 + 方法论 | 高 |
| Runtime 会静默丢多工具调用 | R1 | 直接代码证据 | 很高 |
| 完成验证可接受弱/陈旧证据 | R5、R6 | 直接代码证据 | 高 |
| ACI 可在同模型下带来两位数点数增益 | S7 | 受控消融 | 高 |
| 时间/推理预算能造成 20+ 点变化 | S4 | 受控消融 | 高 |
| 模型与 scaffold 必须分开比较 | S2、S4 | 跨配置实验 | 高 |
| 外部主基准应升级到 TB4 | S1 | 官方当前版本 | 高 |
| SWE-bench Verified 不宜作 frontier KPI | S6 | 官方审计 | 高 |
| 多 agent 应在单体成熟后 A/B | S11 + R5/R9 推断 | 研究 + 架构推断 | 中高 |
| v0.6 需要 20–24 工程师周 | 本报告工作分解 | 工程估算 | 中 |

# 附录 C：验证清单

- ☐ 每个外部分数带 dataset/agent/model/effort/timeout/attempt。

- ☐ 同模型 scaffold A/B 与产品 ceiling 分开报告。

- ☐ 没有把 scripted eval 当能力 benchmark。

- ☐ 每个 tool call 都有唯一 ID、结果或明确取消状态。

- ☐ 最终成功逐 requirement 引用 final revision 的证据。

- ☐ 所有 timeout、blocked、incomplete 使用非成功退出码。

- ☐ 公开集提升同时通过 private holdout。

- ☐ 多 agent 默认开启前通过成本与正确性 A/B gate。

- ☐ benchmark artifacts 不污染被测工作区。

- ☐ 报告 verifier FP/FN、重复副作用与 context-loss，而不只报告 pass rate。